## Slide 1: eSjednice
Napredni softver inženjering
Tim: Foxtrot
Džafić Faris – TL
Hasović Aida – DBA
Botulja Sumeja
Granulo Aida
Dautbegović Emrah

## Slide 2: Prvo što je bilo je...
Šta i kome pravimo ?
Ko će pravit ?
Kako ćemo pravit ?

## Slide 3: Sadržaj projekta (Šta pravimo ?)
Zakazivanje/kreiranje sjednice
Uređivanje sjednice (dnevni red, učesnici, prilozi)
Vođenje sjednice (chat, glasanje)
Pregled detalja (Web prikaz detalja sa sjednice, generisanje pdf zapisnika)
Upravljanje šifrarnicima pomoću GUI-a

## Slide 4: Organizacija tima (Ko će pravit ?)
Hasović Aida
Team member
Botulja Sumeja
Dautbegović Emrah
Granulo Aida
Alić Dino
Product owner
Džafić Faris
Scrum Master
Team member
Team member
Team member

## Slide 5: Arhitektura, tehnologije i alati (Kako ćemo pravit ?)
Baza podataka
Oracle db
Rest Web servis
Java Spring Rest
Web aplikacija
Angular 2
Alat: SQL Developer
Alat: Eclipse/Netbeans
Visual Studio Code

## Slide 6: Šema baze

## Slide 7: Integracija sa drugim timovima
eSjednice
Tim za SSO
Tim 4: Izvještaj

## Slide 8: Metoda razvoja će biti Scrum ? Super...
Scrum
5 sprintova
Jedan sprint: 2 sedmice
Kreiraj backlog
Nas 5

## Slide 9: Sprint 1 – Kako smo planirali ?
Upoznavanje sa tehnologijama. Kreiranje inicijalne verzije servisa i web aplikacije
Definisanje osnovnih funkcionalnosti i kreiranje šeme baze
Kreiranje dizajna aplikacije

## Slide 10: Sprint 1 – Kako je ispalo ?
Problemi: Java, opet java i još jednom java, te konekcija na bazu
Rješenje: Uspostaviti okruženje na frontendu koje će moći raditi bez backenda
Dobra stvar: Angular 2 – sve radi.
Dobra stvar 2: Tim se trudi.
Zaključak: Pametnije planirat sprint i ne očekivati puno backenda.

## Slide 11: Sprint 2 – Kako smo planirali ?
Ispravke grešaka na modelima
Mapiranje klasa
Razvoj CRUD servisa na backend-u i logika na frontend-u za korištenje servisa
Frontend
Razvoj svih šifarnika (backend i frontend)

## Slide 12: Sprint 2 – Kako je ispalo ?
Problemi: Nastavak problema sa Javom
Rješenje: Prešli sa Elicpse na NetBeans, odnosno sa Tomcata na WildFly.
Dobra stvar: Angular 2 – sve radi.
Dobra stvar 2: Tim se trudi.
Zaključak: Još pametnije planirati sprint

## Slide 13: Sprint 3 – Kako smo planirali ?
Ispravke grešaka na modelima u bazi podataka
Početak rada na prikazu detalja sjednice (razvoj frontenda)
Nastavak rada na modulu za kreiranje sjednice (učesnici i stavke dnevnog reda)
Početak rada na modulu za vođenje sjednica

## Slide 14: Sprint 3 – Kako je ispalo ?
Problemi: Nije bilo problema
Rješenje: -
Dobra stvar: Java nije pravila probleme, Angular 2 – sve radi
Dobra stvar 2: Tim se trudi.
Zaključak: Sve uredu

## Slide 15: Sprint 4 – Kako smo planirali ?
Prikaz detalja sjednice u Web aplikaciji i kreiranje template-a zapisnika
Implementacija glasanja i razmjene poruka
Unaprjeđenje real-time vođenja sjednice
Dodavanje priloga

## Slide 16: Sprint 4 – Kako je ispalo ?
Problemi: Cross-origin problemi sa websocketima na vođenju sjednice
Rješenje: Ispravke konfiguracije
Dobra stvar: Java nije pravila probleme, Angular 2 – sve radi
Dobra stvar 2: Tim se trudi.
Zaključak: Sve uredu

## Slide 17: Sprint 5 – Kako smo planirali ?
Završno testiranje aplikacije
Validacija
Kreiranje dokumentacije
Povezivanje sa SSO za prijavu i odjavu sa sistema.
Završne dorade na sistemu - Uljepšavanje

## Slide 18: Sprint 5 – Kako je ispalo ?
Problemi: Problemi sa konekcijom na bazu
Rješenje: Samo sabura
Dobra stvar: Java nije pravila probleme, Angular 2 – sve radi
Dobra stvar 2: Tim se trudi.
Zaključak: Nadamo se da ćemo dobiti bolju bazu u produkciji.

## Slide 19: Rezultat projekta
• Aplikacija, Dokumentacija
• 95% projekta uspješno završeno

## Slide 20
Demo

## Slide 21: Zaključak
Red
Rad
Disciplina
eSjednice
„Java je kao žena, jednostavno nekada neće da surađuje“
-Džafić Faris-

## Slide 22: Ima‘l pitanja ? Nema. Hvala !